# АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

# ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  22.10.2021 |  | № 325 |

О внесении изменения в распоряжение Администрации района от 12.01.2018 № 9

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского района города Челябинска, постановлением Администрации района от 27.07.2015 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в Калининском районе города Челябинска»:

1. Внести в распоряжение Администрации района от 12.01.2018 № 9
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2022 годы» следующие изменения:
2. название программы изложить в новой редакции «Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на
2018-2023 годы»;
3. муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Организационному отделу (Мелентьев А.А.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
5. Отделу экономики, торговли и обеспечения муниципальных закупок (Стырлец Н.Б.) зарегистрировать изменения в муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2023 годы» в закрытой части портала Государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Калининского района Звигинцева А. Г.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава Калининского района С.В. Колесник

А.Ю. Захватова

791 65 63

Приложение

к распоряжению

Администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 №\_\_\_\_\_

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
в Калининском районе города Челябинска на 2018-2023 годы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование главного распорядителя средств бюджета

Калининского района Челябинского городского округа с внутригородским делением (субъекта бюджетного планирования)

Администрация Калининского района города Челябинска (заместитель Главы Калининского района Звигинцев А.Г.)

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации Калининского района от 12.01.2018 № 9 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2023 годы».

Наименование муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2023 годы» (далее – Муниципальная программа).

Цели и задачи Муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является благоустройство общественных территорий, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания и проживания населения муниципального образования Калининский район города Челябинска, создание в городе новых достопримечательностей, красивых и удобных мест отдыха, благоприятной городской среды.

Задачи Муниципальной программы:

1. выявление общественных территорий и пространств, нуждающихся в благоустройстве;
2. поэтапное благоустройство общественных территорий в Калининском районе;
3. создание условий для комфортного отдыха жителей;
4. благоустройство общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
5. совершенствование архитектурно-художественного облика района, размещение малых архитектурных форм.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Муниципальной программы являются:

* 1. Комплексное поэтапное благоустройство парка «Никольская роща», количество зон.
	2. Комплексное поэтапное благоустройство прогулочной зоны на улице Университетская Набережная от дома 14 по
	ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев, количество объектов.
	3. Комплексное поэтапное благоустройство прогулочной зоны на набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Кирова, расположенной на территории Калининского района города Челябинска, количество объектов.
	4. Комплексное поэтапное благоустройство зеленой зоны, расположенной между Ледовой ареной «Трактор» (улица 250-летия Челябинска,38) и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки, ограниченного улицей Салавата Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова), количество объектов.

Наименование программных мероприятий по направлениям расходов

* 1. Комплексное благоустройство общественной территории парка «Никольская роща»: ремонт, устройство и содержание объектов благоустройства в 2018 году
* обустройство пешеходных дорожек;
* работы по озеленению;
* поставка, сборка, установка малых архитектурных форм, выполняемых по типовым проектам из типовых элементов и конструкций.
	1. Комплексное поэтапное благоустройство общественной территории прогулочная зона на улице Университетская Набережная:
	2. Выполнение I этапа работ по комплексному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска прогулочная зона на ул. Университетская Набережная (подготовка территории спортивного сооружения, расположенного напротив дома 28 по ул. Университетская Набережная) в 2018 году:
* для устройства покрытий из искусственного газона на двух футбольных полях площадями 5705 м2 и 800 м2;
* обустройство асфальтобетонных тротуаров по периметру футбольных полей.
	1. Выполнение II этапа работ по комплексному поэтапному благоустройству прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по улице Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев) в 2019 году:
* работы по озеленению;
* обустройство искусственных покрытий;
* поставка, сборка, установка малых архитектурных форм, выполняемых по типовым проектам из типовых элементов и конструкций;
* поставка, сборка, установка малых архитектурных форм, выполняемых по специально разработанным проектам;
* поставка, сборка, установка качелей, выполняемых по специально разработанным проектам.
	1. Выполнение I этапа работ по комплексному поэтапному благоустройству прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по ул. Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев) в 2020 году:
* поставка сервера для системы видеонаблюдения.
	1. Выполнение II этапа работ по комплексному поэтапному благоустройству прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по ул. Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев) в 2021 году:
* работы по созданию комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественной территории.
	1. Выполнение I этапа работ по комплексному поэтапному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска части прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по улице Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев в границах
	ул. Братьев Кашириных, ул. Северо-Крымская, местного проезда, ул. Чайковского) в 2022 году:
* работы по озеленению;
* обустройство искусственных покрытий;
* поставка, сборка, установка малых архитектурных форм, выполняемых по типовым проектам из типовых элементов и конструкций;
* обустройство сетей наружного освещения.

6) Выполнение II этапа работ по комплексному поэтапному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска части прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по улице Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев в границах ул. Братьев Кашириных, ул. Северо-Крымская, местного проезда, ул. Чайковского) в 2023 году:

* ремонт существующего фонтана;
* работы по озеленению;
* поставка, сборка, установка малых архитектурных форм, выполняемых по типовым проектам из типовых элементов и конструкций;
* обустройство искусственных покрытий;
* работы по созданию комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественной территории;
* обустройство сетей наружного освещения.
	1. Комплексное благоустройство набережной реки Миасс (участок территории Калининского района города Челябинска от Свердловского проспекта до улицы Кирова), реализация мероприятий подготовки общественных пространств к заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС:
1. Выполнение I этапа работ по комплексному поэтапному благоустройству прогулочной зоны на набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Кирова, расположенной на территории Калининского района города Челябинска (на участке от Свердловского проспекта до улицы Каслинская) в 2019 году:
* обустройство искусственных покрытий.

2) Выполнение II этапа работ по комплексному поэтапному благоустройству прогулочной зоны на набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Кирова, расположенной на территории Калининского района города Челябинска (на участке от Свердловского проспекта до улицы Каслинская) в 2020 году:

* обустройство конструкции с постепенно возвышающимися местами (амфитеатр).
	1. Комплексное поэтапное благоустройство зеленой зоны, расположенной между Ледовой ареной «Трактор» (улица 250-летия Челябинска,38) и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки, ограниченного улицей Салавата Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова):
1. Выполнение I этапа работ по комплексному поэтапному благоустройству зеленой зоны, расположенной между Ледовой ареной «Трактор» (улица 250-летия Челябинска,38) и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки, ограниченного улицей Салавата Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова)
в 2020 году:
* обустройство дорожек и площадок;
* поставка, сборка, установка малых архитектурных форм;
* поставка, сборка, установка детских игровых площадок.
1. Выполнение II этапа работ по комплексному поэтапному благоустройству зеленой зоны, расположенной между Ледовой ареной «Трактор» (улица 250-летия Челябинска,38) и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки, ограниченного улицей Салавата Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова) в 2021 году:
* поставка, сборка, установка малых архитектурных форм, выполняемых по специально разработанным проектам;
* поставка, сборка, установка площадки для скейтборда;
* поставка, сборка, установка площадок для выгула (дрессировки) собак;
* работы по озеленению;
* устройство системы автополива;
* поставка, сборка, установка качелей, выполняемых по специально разработанным проектам;
* поставка, сборка, установка малых архитектурных форм, выполняемых по типовым проектам из типовых элементов и конструкций.

Сроки реализации Муниципальной программы

2018-2023 годы.

Объемы и источники финансирования

| Показатель | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Всего | в том числе по годам |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год |
| Общий объем финансирования | 144779,0 | 10917,6 | 36191,1 | 30357,1 | 18585,0 | 24776,4 | 23951,8 |

Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечит благоустройство общественных территорий в Калининском районе города Челябинска, а именно парка «Никольская роща» и прогулочной зоны на
ул. Университетская Набережная, а также зеленой зоны, расположенной между Ледовой ареной «Трактор» (улица 250-летия Челябинска,38) и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки, ограниченного улицей Салавата Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова) с учетом обеспечения всех видов доступности территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды», Уставом Калининского района города Челябинска, постановлением Администрации района от 27.07.2015
№ 88 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в Калининском районе города Челябинска».

Важнейшей задачей Калининского района города Челябинска является формирование и обеспечение благоприятной среды, комфортной для проживания граждан.

Состояние общественных территорий за последние годы ухудшилось в связи с ненадлежащим содержанием территории, значительной части общественных территорий необходим постоянный уход на системной основе. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Не ведется системная санитарная обрезка насаждений, имеется доля деревьев, требующих сноса.

По состоянию на начало 2018 года большинство общественных территорий требовало благоустройства – устройства тропиночной сети с искусственным покрытием, установки скамеек, урн, иных малых архитектурных форм и обеспечения надлежащего содержания элементов благоустройства,

В результате комплексного благоустройства общественных территорий начиная с 2018 года поэтапно сформировывается современная районная среда, выполняется архитектурно-планировочная организация территории, обеспечиваются удовлетворительные условия жизни жителей.

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

* риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
* финансовые риски – финансирование Муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета района;
* изменение целевых индикаторов и показателей в части влияния общественного мнения жителей района;
* изменения полномочий администрации внутригородского района Челябинского городского округа.

В подобных случаях Программа подлежит корректировке.

1. Основные цели и задачи Муниципальной программы

Основными направлениями деятельности Администрации района является удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении федеральных вопросов Администрации района как одного из участников бюджетного процесса.

Целью Муниципальной программы является благоустройство общественных территорий, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды пребывания и проживания населения муниципального образования Калининский район города Челябинска, увеличение количества общественных пространств, обустроенных для повышения привлекательности города и создания комфортной городской среды.

Задачи Муниципальной программы:

1. выявление общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
2. поэтапное благоустройство общественных территорий в Калининском районе;
3. создание условий для комфортного отдыха жителей;
4. благоустройство общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
5. совершенствование архитектурно-художественного облика района, размещение малых архитектурных форм;
6. повышение степени благоустройства общественных пространств на территории Калининского района города Челябинска.
7. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Муниципальной программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели – формирование современной районной среды путем поэтапного благоустройства общественных территорий.

Исполнение мероприятий Муниципальной программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование программного мероприятия/целевого индикатора, показателя | Целевые индикаторы, показатели |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Комплексное поэтапное благоустройство парка «Никольская роща», количество объектов | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Комплексное благоустройство прогулочной зоны на ул. Университетская Набережная от дома 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев, количество объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Комплексное поэтапное благоустройство прогулочной зоны на набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Кирова, расположенной на территории Калининского района города Челябинска, количество объектов |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Комплексное поэтапное благоустройство зеленой зоны, расположенной между Ледовой ареной «Трактор» (улица 250-летия Челябинска,38) и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки, ограниченного улицей Салавата Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова), количество объектов |  |  | 1 | 1 |  |  |

1. План мероприятий Муниципальной программы

Муниципальная программа разработана для реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, которые предусматривают выполнение работ в соответствии со следующим перечнем:

* снос, обрезка зеленых насаждений;
* создание новых объектов озеленения;
* устройство пешеходных дорожек, ремонт искусственных покрытий;
* установка малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн;
* обустройство зон для различных видов отдыха, игр.
* Создание либо ремонт иных элементов благоустройства.

План мероприятий Муниципальной программы приведен в приложении к настоящей Программе.

1. Сроки реализации Муниципальной программы

2018-2023 годы.

1. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Муниципальной программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Реализация мероприятий Муниципальной программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать повышению уровня благоустройства общественных территорий в Калининском районе города Челябинска.

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Муниципальной программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели.

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| всего | в том числе по годам |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Общий объем финансирования | 144779,0 | 10917,6 | 36191,1 | 30357,1 | 18585,0 | 24776,4 | 23951,8 |
| Федеральный бюджет | 130109,3 | 8536,0 | 34321,3 | 25987,8 | 16916,5 | 22550,20 | 21797,5 |
| Областной бюджет | 9358,0 | 2002,3 | 1011,2 | 3619,3 | 783,5 | 987,40 | 954,3 |
| Бюджет города Челябинска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Калининского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением | 5311,7 | 379,3 | 858,6 | 750,0 | 885,0 | 1238,8 | 1200,0 |

Общий объем финансирования и источники финансирования, необходимые для реализации мероприятий Муниципальной программы, представлены в таблице:

1. Описание системы оценки вклада Муниципальной программы в достижение стратегической цели

Настоящая Муниципальная программа определяет цели, задачи и мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития района.

Программный подход обеспечивает решение комплекса стратегических задач:

1. обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
2. сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;
3. повышение уровня эстетического и физического развития жителей.

Система оценки вклада Муниципальной программы в достижение стратегической цели состоит из ряда мероприятий:

1. проведение оценки эффективности программных мероприятий и Муниципальной программы в целом (соотношение результата реализации Муниципальной программы к затратам, расходам, обеспечившим его получение);
2. анализ оценки выполнения программных мероприятий и Муниципальной программы в целом;
3. учет мнения жителей по оценке Муниципальной программы путем анализа устных и письменных обращений граждан, поступающих в Администрацию района.
4. Описание системы управления реализацией Муниципальной программы

Общее и текущее управление, контроль реализации мероприятий Муниципальной программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.

Администрация района:

1. несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Муниципальной программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;
2. обеспечивает результативность реализации мероприятий Муниципальной программы;
3. уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Муниципальной программы;
4. вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Муниципальной программы;
5. проводит мониторинг Муниципальной программы, составляет информацию о реализации Муниципальной программы, о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Муниципальной программы, а также в случае внесения изменений в бюджет района в Программу вносятся изменения в установленном порядке.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Калининского района | А. Г. Звигинцев |

Приложение

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
в Калининском районе города Челябинска на 2018-2023 годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2023 годы»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Срок сдачи объекта, проведе-ния мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет города | Бюджет района | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплексное благоустройство общественной территории парка «Никольская роща» |
| 1.1 | Комплексное благоустройство общественной территории парка «Никольская роща»: ремонт, устройство и содержание объектов благоустройства | 2018 | 7 651,2 | 6 017,0 | 1 411,4 |   | 222,8 |   | 757 | 0503 К7001L5551 | 244 |
| 2. | Комплексное поэтапное благоустройство общественной территории прогулочная зона на ул. Университетская Набережная: |
| 2.1 | Работы по комплексному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска прогулочная зона на ул. Университетская Набережная (подготовка территории спортивного сооружения, расположенного напротив дома 28 по ул. Университетская Набережная) (I этап) | 2018 | 3 266,4 | 2 519,0 | 590,9 |   | 156,5 |   | 757 | 0503 К7002L5551 | 244 |
| 2.2 | Работы по комплексному поэтапному благоустройству прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по улице Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев) (II этап) | 2019 | 26 043,6 | 24 273,8 | 1 011,2 |   | 758,6 |   | 757 | 0503 К70F255551 | 244 |
| 2.3. | Работы по комплексному поэтапному благоустройству прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по ул. Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев) (I этап) | 2020 | 1810,8 | 1503,5 | 254,5 |  | 52,8 |  | 757 | 0503 К71F255551 | 244 |
| 2.4. | Работы по комплексному поэтапному благоустройству прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по ул. Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев) (II этап) | 2021 | 1892,8 | 1722,9 | 79,8 |  | 90,1 |  | 757 | 0503 К71F255551 | 244 |
| 2.5 | Работы по комплексному поэтапному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска части прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по улице Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев в границахул. Братьев Кашириных, ул. Северо-Крымская, местного проезда, ул. Чайковского) (1 этап) | 2022 | 24 776,4 | 22 550,2 | 987,4 |  | 1 238,8 |  | 757 | 0503К71F255551 | 244 |
| 2.6 | Работы по комплексному поэтапному благоустройству общественной территории Калининского района города Челябинска части прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок территории Калининского района города Челябинска по улице Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская Набережная до ул. Молодогвардейцев в границахул. Братьев Кашириных, ул. Северо-Крымская, местного проезда, ул. Чайковского) (II этап) | 2023 | 23 951,8 | 21 797,5 | 954,3 |  | 1200,0 |  | 757 | 0503К71F255551 | 244 |
| 3 | Комплексное поэтапное благоустройство зеленой зоны, расположенной между Ледовой ареной «Трактор» (улица 250-летия Челябинска,38) и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки, ограниченного улицей Салавата Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова) |
| 3.1 | Работы по комплексному поэтапному благоустройству зеленой зоны, расположенной между Ледовой ареной «Трактор» (улица 250-летия Челябинска,38) и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки, ограниченного улицей Салавата Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова) (I этап) | 2020 | 23939,2 | 19877,2  | 3364,8 |   | 697,2 |   | 757 | 0503К70F255551 | 244 |
| 3.2 | Работы по комплексному поэтапному благоустройству зеленой зоны, расположенной между Ледовой ареной «Трактор» (улица 250-летия Челябинска,38) и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки, ограниченного улицей Салавата Юлаева, Новоградским проспектом, улицей 250-летия Челябинска, проспектом Героя России Евгения Родионова) (II этап) | 2021 | 16692,2 | 15193,6  | 703,7 |   | 794,9 |   | 757 | 0503К72F255551 | 244 |
| 4. | Комплексное благоустройство набережной реки Миасс (участок территории Калининского района города Челябинска от Свердловского проспекта до улицы Кирова) в рамках реализации мероприятий подготовки общественных пространств к заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году |
| 4.1 | Ремонтные работы по комплексному поэтапному благоустройству прогулочной зоны на набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Каслинская (I этап) | 2019 | 10 147,5 |  10047,5 | 0,0 |   | 100,0 |   | 757 | 0503 К700354341 | 244 |
| 4.2 | Ремонтные работы по комплексному поэтапному благоустройству прогулочной зоны на набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Каслинская (II этап) | 2020 | 4607,1 | 4607,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 757 | 0503 К700354341 | 244 |
| Итого |   | 144779,0 | 130109,3 | 9358,0 |   | 5311,7 |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Калининского района |  А. Г. Звигинцев |